22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

No. AYTOMXL-OM-ADQ-13-18

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Desarrollo de un Sistema de Nómina y de Administración de Recursos Humanos

Tabla de Contenido

A. Requerimientos Generales	5

A.1 Objetivo General	5

A.2 Plazo y lugar de prestación del servicio	5

A.3 Metodología de Implantación	5

A.4 Entregables	6

B Características del Sistema de Recursos Humanos.	6

B.1 Objetivo General	6

B.2 Alcance	6

B.2.1 Características	6

B.2.1.1 Sistema	6

B.2.1.2 Módulo de Nómina	7

B.2.1.3 Módulo de Presupuesto	8

B.2.1.4 Módulo de Recursos Humanos	8

B.2.1.5 Reportes	9

B.2.1.6 Catálogos	9

B.2.1.7 Seguridad	9

B.2.2  Tipos de Nómina	10

B.2.2.1 Nómina Regular	10

B.2.2.2 Nóminas Extraordinarias y/o Especiales	10

B.2.2.3 Nóminas Varias	10

B.2.3 Procesos de Nómina	10

B.2.3.1 Formulación de Nómina	10

B.2.3.2 Validación y Autorización de Nómina	11

B.2.3.3 Dispersión de Nómina	11

B.2.3.4 Generación de Pólizas de Nómina	11

B.2.3.5 Timbrado de Nómina	11

B.2.4 Requisitos Específicos que Debe Reunir el Sistema	11

B.2.4.1 Plazas	11

B.2.4.2 Plantilla de Personal	12

B.2.4.3 Movimientos de Personal	12

B.2.4.4 Vacaciones	12

B.2.4.5 Licencias o Permisos	13

B.2.4.6 Incapacidades	13

B.2.4.7 Consulta de Expediente de Empleado	13

B.2.4.8 Movimientos de Salario	13

B.2.4.9 Control de Percepciones	14

B.2.4.10 Control de Deducciones	14

B.2.4.11 Comparativos de Nómina	14

B.2.5 Requerimientos No Funcionales	15

B.2.5.1 Ambiente de Operación	15

B.2.5.2 Restricciones de Diseño e Implementación	15

B.2.5.3 Interfaces de Usuario	16

B.2.5.4 Interfaces de Software	16

B.2.5.5 Confiabilidad	16

B.2.5.6 Confidencialidad	16

B.2.5.7 Integridad	16

B.2.5.8 Migración de Datos	16

B.2.5.9 Implantación	17

C Análisis	17

C.1 Objetivo General	17

C.2 Actividades	17

C.3 Entregables	18

C.3.1 Relación de Historias de Usuarios	18

C.3.2 Resultados del análisis	18

D Diseño	18

D.1 Objetivo General	18

D.2 Actividades	18

D.3 Entregables	19

D.3.1	Comprobación de Rastreabilidad	19

D.3.2	Especificación de Integración de Servicios y Procedimientos Almacenados	19

D.3.3	Especificación de Interfaces de Usuario con Roles Asociados (Manual de Usuarios)	19

D.3.4	Diseño de Arquitectura de Software Implementado	19

D.3.5	Modelo Relacional de Base de Datos	19

D.3.6	Diccionario de Base de Datos	19

D.3.7	Código Fuente	19

D.3.8 Manual de Operación	20

E Administración de la infraestructura de procesamiento	20

E.1 Objetivo General	20

E.2 Actividades	20

E.2.1 Integración Continua	20

E.2.1.1 Versionamiento de código	20

E.2.1.2 Compilación y construcción de proyectos de software	20

E.2.1.3 Pruebas	21

E.2.1.4 Automatización de despliegues en producción del sistema	21

E.2.1.5 Gestión de base de datos y respaldos	21

E.2.2 Entrega Continua	21

E.2.2.1 Entornos virtualizados	21

E.2.2.2 Gestión de la configuración de servidores	22

E.2.2.3 Bitácora de eventos (logs)	22

E.2.2.4 Monitoreo continuo	22

E.3 Entregables	22

F Administración del Proyecto	24

F.1 Objetivo General	24

F.2 Actividades	24

F.2.1 Actividades Fase de Planeación	24

F.2.1.1  Plan de trabajo	24

F.2.2 Actividades Fase de Ejecución	25

F.2.2.1  Reuniones del proyecto	25

F.2.2.2 Administración de la documentación	26

F.2.2.3 Gestión de actividades	26

F.2.2.4 Gestión de pruebas de calidad	26

F.2.3 Actividades Fase de Monitoreo y Control	26

F.2.3.1  Reporte de indicadores del proyecto	26

F.2.3.2 Control de cambios	26

F.2.4 Actividades Fase de Cierre	27

F.2.4.1  Entregas Programadas	27

F.3 Entregables	27

F.3.1  Fase de inicio	27

F.3.2. Plan de proyecto	27

F.3.3 Fase de ejecución	27

F.3.4 Fase de monitoreo y control	27

F.3.5 Fase de cierre	27

G Garantía y vicios ocultos	28

G.1 Tiempo de garantía	28

G.2 Vicios ocultos	28

# A. Requerimientos Generales

El Gobierno del Municipio de Mexicali tiene la necesidad de modernizar y contar con una nueva plataforma de información en materia de administración de recursos humanos, integrada con los procesos de programación, presupuestación y financieros, y al mismo tiempo, atender la normatividad vigente del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y de transparencia.

## A.1 Objetivo General

Contratación del desarrollo e implementación del Sistema de Recursos Humanos y actividades inherentes a la misma.

## A.2 Plazo y lugar de prestación del servicio

EI Proveedor deberán prestar los servicios dentro de los 245 días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato que se adjudique, plazo dentro del cual el prestador podrá concluir los servicios y entregables que correspondan, pudiendo concluirse dentro de dicho plazo y recibirse a satisfacción por el Departamento de Informática de la Oficialía Mayor, previa verificación en todos sus componentes.

Dentro del plazo anterior, contará con un máximo de 168 días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato que se adjudique, para desarrollar y liberar en producción los procesos de nómina solicitados, considerando un programa de liberación con la ejecución de procesos paralelos de nómina en el sistema actual y en el nuevo:

- Primero, procesos paralelos con el pago a los empleados mediante el sistema actual y la validación del nuevo sistema;

- y segundo, procesos paralelos con el pago a los empleados mediante el nuevo sistema y su validación con el sistema actual.

Esto para cada uno de los tipos de nómina requeridos.

El lugar de entrega es en los Departamentos de Informática y de Recursos Humanos, ubicados en el primer y segundo piso respectivamente, del edificio de Palacio Municipal, en Calzada Independencia número 998, Centro Cívico, 21000, Mexicali, Baja California.

## A.3 Metodología de Implantación

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en tiempo y forma, se deberá seguir una metodología de implantación, que deberá contener al menos las siguientes características:

A.3.1 Presentar el proceso de desarrollo certificado al menos en CMMI (Capability Maturity Model Integration) Nivel 2.

A.3.2 Desarrollar un plan de pruebas respaldado por personal certificado: ISTQB Certified Tester Foudation Level (International Software Testing Qualifications Board).

A.3.3 Diseñar un plan de entrenamiento y capacitación para:

A.3.3.1 Usuarios finales.

A.3.3.2 Responsables técnicos.

A.3.4 Generación de un plan de proyecto maestro por un profesional de administración de proyectos certificado por el PMI (Project Management Institute).

A.3.5 Ejecutar las fases de desarrollo del sistema bajo la metodología ágil de Scrum (International Scrum Institute) respaldado por personal certificado como Scrum Master.

A.3.6 Administrar la configuración de la infraestructura de procesamiento con herramientas y procesos conceptualizados sobre la metodología DEVOPS (acrónimo inglés de development -desarrollo- y operations -operaciones-) para asegurar la entrega continua y alta disponibilidad del sistema.

A.3.7 Detallar el proceso de control de cambios y aceptación de etapas.

A.3.8 Proporcionar un sistema en línea de solicitud de cambios y reportes de incidentes para la comunicación entre el equipo de trabajo del GOBIERNO DE MEXICALI y el proveedor.

El participante deberá acreditar la experiencia y certificación solicitada del personal mediante la presentación de las siguientes constancias:

- Curriculum Vitae del Integrante.

- Certificado según corresponda para el administrador del proyecto (PMI), para líder de desarrollo (Scrum Master) y para el administrador de pruebas (ISTQB Certified Tester).

Como parte de esta metodología se deberán documentar los productos generados en el proyecto, dichos documentos formarán parte de la entrega de productos “entregables”, hasta la totalidad del proyecto.

## A.4 Entregables

Los aspectos que al menos se deben documentar son:

A.4.1 Minutas de reuniones.

A.4.2 Memoria técnica de las configuraciones del sistema y/o hardware.

A.4.3 Manuales de usuario final.

A.4.4 Aceptación de las liberaciones parciales.

A.4.5 Avance del proyecto.

A.4.6 Solicitudes de cambio.

A.4.7 Liberación del proyecto.

# B Características del Sistema de Recursos Humanos.

## B.1 Objetivo General

B.1.1 Desarrollo e implementación de un Sistema de Recursos Humanos para el GOBIERNO DE MEXICALI, cuyo diseño esté basado 100% en las necesidades y requerimientos detectados en la fase de análisis.

## B.2 Alcance

### B.2.1 Características

#### B.2.1.1 Sistema

Desarrollo de un sistema integral de recursos humanos que cumpla con los siguientes requisitos:

B.2.1.1.1 Que se desarrollen los módulos y características solicitados en función de los requerimientos del GOBIERNO DE MEXICALI

B.2.1.1.2 Que administre la información de forma histórica de los empleados, sus pagos y la organización.

B.2.1.1.3 Que la información resida de forma centralizada en una base de datos.

B.2.1.1.4 La mayor parte de la funcionalidad que sea a través de catálogos accesibles por niveles de seguridad.

B.2.1.1.5 Que administre de forma interna la seguridad de pantallas y opciones de menú.

B.2.1.1.7 Que desde la pantalla de empleados se pueda consultar toda la información referente al mismo empleado.

B.2.1.1.8 El sistema deberá operar con interfaz vía web.

B.2.1.1.9 Que permita la integración de un expediente documental digital del empleado.

B.2.1.1.10 Preparado la incorporar el componente de software de firma electrónica que será proporcionado por el GOBIERNO DE MEXICALI.

#### B.2.1.2 Módulo de Nómina

La funcionalidad del módulo de nómina debe incluir lo siguiente:

B.2.1.2.1 Pantallas de captura de incidencias como: inasistencias, incapacidades, pensiones alimenticias, horas extras, etc.

B.2.1.2.2 Captura de conceptos nominales por adscripción, centro de pago, departamentos, tipo de empleado (sindicalizado, confianza, eventuales).

B.2.1.2.3 Control de seguridad social ISSSTECALI, IMSS y retenciones de ISR.

B.2.1.2.4 Control de vacaciones del personal.

B.2.1.2.5 Cálculo de ajuste anual de impuestos y retenciones.

B.2.1.2.6 Cálculo de percepciones, deducciones e impuestos parametrizable por importe, porcentaje o días:

B.2.1.2.6.1 Guardar las tablas de impuesto de forma histórica.

B.2.1.2.6.2 Realizar cálculos parciales en movimientos que son a mitad de período de pago.

B.2.1.2.7 Se deberá tener acceso a datos históricos por empleado.

B.2.1.2.8 Se deberá tener la posibilidad de realizar consultas definidas por el usuario con la salida a pantalla, archivo con formato csv o impresión a diferentes niveles de agregación (por ejemplo:  adscripción, centro de pago, por empleado).

B.2.1.2.9 Se deberá tener la posibilidad de realizar el cálculo de nóminas extraordinarias y especiales.

B.2.1.2.10 El sistema tendrá la capacidad de realizar simulaciones como el cálculo del presupuesto.

B.2.1.2.11 El pago deberá ser confiable en sus diferentes tipos de nómina y periodo.

B.2.1.2.12 El sistema estará en posibilidad de bonificar descuentos indebidos en caso necesario.

B.2.1.2.13 El sistema deberá aceptar aportaciones adicionales que pueden ser fijas o por porcentaje de empleados, derivado de prestaciones establecidas.

B.2.1.2.14 El sistema soportará diferentes deducciones y validará que el porcentaje no exceda los límites marcados por las condiciones generales de trabajo.

B.2.1.2.15 El sistema calculará las partes proporcionales para el pago de aguinaldo con base a los días laborados, descontando incapacidades, faltas y licencias.

B.2.1.2.16 El sistema estará en posibilidad de recibir de manera manual o por archivos en formato CSV las deducciones correspondientes a terceros y generará listados con la información correspondiente.

B.2.1.2.17 El sistema tendrá la capacidad de incrementar el número de conceptos de percepciones y deducciones dependiendo de las necesidades de EL GOBIERNO DE MEXICALI.

B.2.1.2.18 Las percepciones y deducciones podrán ser definidas por cantidades fijas o porcentajes.

B.2.1.2.19 Reportes de nómina:

B.2.1.2.19.1 Relación de percepciones personales.

B.2.1.2.19.2 Concentrado de percepciones y deducciones.

B.2.1.2.19.3 Resumen general de percepciones y deducciones.

B.2.1.2.19.4 Resumen general de cheque.

B.2.1.2.19.5 Entrega de nómina de la catorcena.

B.2.1.2.19.6 Nóminas emitidas por banco.

B.2.1.2.19.7 Pre-nómina pensión alimenticia.

B.2.1.2.19.8 Percepciones y deducciones.

B.2.1.2.19.9 Percepciones y retenciones de impuesto por número de empleado.

#### B.2.1.3 Módulo de Presupuesto

Respecto al presupuesto el sistema debe permitir:

B.2.1.3.1 Consumir el presupuesto autorizado a nivel de clave programática-presupuestal (ramo, programa, unidad, meta, acción, partida, fuente de financiamientos, relación laboral, etc.) de Sistema de Presupuesto.

B.2.1.3.2 Comparación de presupuesto autorizado contra el ejercido durante períodos mensuales, trimestrales, semestrales y proyecciones de cierre anual.

B.2.1.3.3 Dispersión del gasto por clave programática-presupuestal para su registro contable del compromiso y devengado.

B.2.1.3.4 Dispersión del gasto de nómina con los diversos bancos por empleado o por tipo de nómina.

B.2.1.3.5 Que permita generar la información para el anteproyecto del presupuesto.

#### B.2.1.4 Módulo de Recursos Humanos

La funcionalidad del módulo de recursos humanos debe incluir lo siguiente:

B.2.1.4.1 Control de plazas y vacantes.

B.2.1.4.2 Recepción y captura de movimientos.

B.2.1.4.2.1 Altas.

B.2.1.4.2.2 Bajas.

B.2.1.4.2.3 Reingresos.

B.2.1.4.2.4 Recategorizaciones.

B.2.1.4.2.5 Cambios de adscripción.

B.2.1.4.2.6 Modificación de percepciones.

B.2.1.4.2.7 Incapacidades.

B.2.1.4.2.8 Deducciones diversas.

B.2.1.4.2.9 Otros movimientos.

B.2.1.4.3 Consulta del expediente de los empleados.

B.2.1.4.4 Reportes.

B.2.1.4.4.1 Plantilla de Personal.

B.2.1.4.4.2 Plazas Vacantes.

B.2.1.4.4.3 Consulta de Vacaciones.

B.2.1.4.4.4 Consulta de Licencias.

B.2.1.4.4.5 Plantilla Suspendidos.

B.2.1.4.4.6 Movimientos de Personal.

B.2.1.4.4.7 Recategorizaciones.

#### B.2.1.5 Reportes

B.2.1.6.1 Los reportes se deberán poder emitir en impresión, pantalla y archivo con formato CSV.

B.2.1.6.2 Los reportes que se incluyan en el sistema deberán ser capaces de aplicar filtros y acumulados por las distintas agregaciones de la información tales como adscripción, centro de cobro, tipo de empleado, categoría, etc.

#### B.2.1.6 Catálogos

El sistema deberá permitir crear, editar, consultar y borrar la información de los siguientes catálogos requeridos para el funcionamiento de los procesos de recursos humanos y nómina:

B.2.1.7.1 Categorías.

B.2.1.7.2 Niveles.

B.2.1.7.3 Puestos.

B.2.1.7.4 Deducciones.

B.2.1.7.5 Percepciones.

B.2.1.7.6 Profesiones.

B.2.1.7.7 Tablas ISR (Artículos 80 y 81).

B.2.1.7.8 Quinquenios.

B.2.1.7.9 Días de Vacaciones.

B.2.1.7.10 Canasta Básica.

B.2.1.7.11 Tabla de Licencias.

B.2.1.7.12 Firmas Autorizadas.

B.2.1.7.13 Causas de Baja.

B.2.1.7.14 Bancos.

#### B.2.1.7 Seguridad

B.2.1.8.1 El sistema deberá demostrar el uso de seguridad con diferentes niveles de acceso.

B.2.1.8.2 El sistema deberá contar con una administración de roles y usuarios.

B.2.1.8.3 Las dependencias solamente podrán tener visibilidad de la información de su unidad.

B.2.1.8.4 El sistema no almacenará cuentas de usuario ni contraseña. Toda la autentificación será por medio de Active Directory.

### B.2.2  Tipos de Nómina

A continuación, se explican los procesos de nómina que debe soportar el sistema a desarrollar.

#### B.2.2.1 Nómina Regular

La nómina regular se emite catorcenal para:

B.2.2.1.1 Sindicalizados.

B.2.2.1.2 Personal de confianza.

B.2.2.1.3 Eventuales.

B.2.2.1.4 Relación administrativa.

B.2.2.2.5 Pensión alimenticia.

Mensual para:

B.2.2.1.5 Compensaciones.

#### B.2.2.2 Nóminas Extraordinarias y/o Especiales

La emisión de nóminas extraordinarias y/o especiales que se deben contemplar son:

B.2.2.2.1 Prima vacacional.

B.2.2.2.2 Aguinaldo.

B.2.2.2.3 Pensión alimenticia.

B.2.2.2.4 Retroactivos.

B.2.2.2.5 Incapacitados por edad y años de servicio.

B.2.2.2.6 Estímulo a la buena disposición.

#### B.2.2.3 Nóminas Varias

Se debe de contemplar la emisión de nóminas varias entre las cuales se encuentran:

B.2.2.3.1 Pago de sueldo de convenio con jubilados.

B.2.2.3.2 Gratificación mensual de agentes.

B.2.2.3.3 Bono por riesgo.

B.2.2.3.4 Bono de productividad.

B.2.2.3.5 Notificadores.

B.2.2.3.6 Pensión alimenticia.

### B.2.3 Procesos de Nómina

A continuación, se explican los procesos de nómina que debe soportar el sistema a desarrollar, así como la interconexión a otros sistemas que dependen de la nómina a efecto de registrar automáticamente sin necesidad de llevar procesos de captura adicionales.

#### B.2.3.1 Formulación de Nómina

El sistema deberá contar con formulaciones actualizadas conforme a normas internas y/o externas para:

B.2.3.1.1 Cierre y apertura de periodos de nóminas regulares, extraordinarias y especiales, varias.

B.2.3.1.2 Cálculo general por los diferentes tipos de nómina.

B.2.3.1.3 Cálculo de las retenciones por créditos y pensión alimenticia que pueden ser por cuota fija, por porcentaje a sueldo o total de percepciones y prestaciones, considerando que un trabajador puede tener una o varias.

B.2.3.1.4 Cálculo de conceptos como son: proporcional de aguinaldo y prima vacacional, fondo de pensión, cuota sindical y servicios médicos (IMSS, ISSSTECALI y Servicios Médicos Municipales).

B.2.3.1.5 Emisión de reporte de “nómina previa” para su revisión y autorización para generar la “nómina definitiva”.

#### B.2.3.2 Validación y Autorización de Nómina

El sistema deberá contar con un flujo de trabajo de revisión y autorización de manera que permita definir una o más revisores y el orden de revisión. Una vez que se emita la “nómina previa” se deberá enviar a revisión y el sistema de manera automática redireccionará al revisor correspondiente, el cual puede emitir observaciones y, si lo considera necesario, regresar al proceso de formulación o avanzar a la siguiente etapa de revisión. Una vez completadas la revisiones se deberá enviar para su aprobación con lo cual termina el flujo de trabajo.

B.2.3.2.1 Se desea que tanto para los procesos de revisión como aprobación se firmen digitalmente la “nómina previa” y la “nómina definitiva” según corresponda.

#### B.2.3.3 Dispersión de Nómina

El sistema deberá generar la información correspondiente a efecto de llevar a cabo las transferencias bancarias de los depósitos a favor de:

B.2.3.3.1 Los trabajadores por concepto de sueldos y salario.

B.2.3.3.2 IMSS e ISSSTECALI por concepto de cuotas obrero – patronales.

B.2.3.3.3 Fideicomisos del fondo de ahorro.

#### B.2.3.4 Generación de Pólizas de Nómina

El sistema debe ser capaz de generar las pólizas presupuestales, bancarias y de seguridad social, y procesarlas en el sistema del ejercicio del gasto.

#### B.2.3.5 Timbrado de Nómina

El sistema deberá generar la información para el timbrado de los movimientos de nómina en el sistema de facturación.

### B.2.4 Requisitos Específicos que Debe Reunir el Sistema

#### B.2.4.1 Plazas

B.2.4.1.1 El sistema deberá contar con un catálogo de plazas y una opción para consultar aquellas que se encuentran presupuestadas, asignadas y disponibles.

B.2.4.1.2 Todas las plazas deberán estar relacionadas al presupuesto autorizado a nivel código programático completo de acuerdo a su lugar de adscripción.

#### B.2.4.2 Plantilla de Personal

B.2.4.2.1 El sistema deberá contemplar la captura de la información personal de un empleado con:

- nombre,

- apellidos,

- sexo,

- estado civil,

- lugar de nacimiento,

- dirección,

- colonia,

- código postal,

- teléfono,

- RFC,

- CURP,

- número de afiliación (IMSS, ISSTECALI, Servicios Médicos Municipales),

- servicio médico.

B.2.4.2.2 El sistema deberá contemplar la captura de la información laboral de un empleado tal como:

- adscripción,

- número de plaza,

- tipo de empleado (sindicalizado, confianza, eventual, relación administrativa),

- categoría,

- puesto,

- fecha de ingreso,

- fecha de base,

- sueldo mensual,

- prestaciones,

- compensación.

#### B.2.4.3 Movimientos de Personal

B.2.4.3.1 El sistema deberá contar con una opción para procesar los movimientos de alta, bajas (por renuncia, por defunción o jubilación, etc.), suspensiones y reanudaciones.

B.2.4.3.2 El sistema deberá permitir a su vez realizar movimientos de cambio de plaza, adscripción, lugar de cobro y categoría.

B.2.4.3.3 El sistema deberá ser capaz de realizar todos los movimientos de personal con captura manual e importados desde un archivo de texto tipo txt.

B.2.4.3.4 El sistema deberá permitir cambios en los datos de empleados, sin perder la información histórica.

#### B.2.4.4 Vacaciones

B.2.4.4.1 El sistema deberá manejar el control de vacaciones, pago de vacaciones, pago de prima vacacional, reporte de vacaciones disfrutadas, tabla de días de vacaciones y antigüedad.

B.2.4.4.2 El sistema deberá emitir un reporte y/o alertas a aquellos empleados que estén próximos a gozar de vacaciones.

B.2.4.4.3 El sistema deberá emitir un reporte y/o alertas de aquellas vacaciones próximas a vencer.

#### B.2.4.5 Licencias o Permisos

B.2.4.5.1 El sistema deberá contar con una opción para llevar el control de licencias o permisos (con goce y sin goce de sueldo), reporte de licencias, así como emitir las alertas de vencimiento y reanudación de labores.

B.2.4.5.2 El número de días a otorgar se deberán determinar en base a la antigüedad del empleado y los días disponibles.

#### B.2.4.6 Incapacidades

B.2.4.6.1 El sistema deberá manejar el control de las incapacidades por accidente de trabajo, maternidad o enfermedad general y poder generar un reporte de incapacidades.

B.2.4.6.2 El goce de sueldo será de 100%, 50% y sin goce respectivamente.

B.2.4.6.3 El número de días a otorgar se deberán determinar en base a la antigüedad del empleado y los días disponibles.

B.2.4.6.4 El sistema debe ser capaz de realizar todos los movimientos con captura manual e importados desde un archivo de texto tipo txt.

#### B.2.4.7 Consulta de Expediente de Empleado

B.2.4.7.1 El sistema deberá contar con una opción para realizar consulta de la información que compone el expediente del empleado tal como:

- datos personales,

- datos laborales,

- licencias o permisos,

- vacaciones,

- incapacidades,

- inasistencias,

- pagos nominales,

- horas extras,

- cálculo de liquidaciones.

B.2.4.7.2 El sistema deberá llevar un registro histórico de los movimientos que se hacen sobre el expediente de un empleado.

B.2.4.7.3 El sistema deberá permitir adjuntar documentos en formato tipo pdf (Portable Document Format) ligados al expediente.

#### B.2.4.8 Movimientos de Salario

B.2.4.8.1 El sistema deberá contemplar los incrementos salariales de acuerdo con el escalafón de sueldos y las políticas vigentes, incluyendo de ser necesario el manejo del pago retroactivo.

B.2.4.8.2 El sistema deberá calcular los rubros que se afecten por incremento salarial.

#### B.2.4.9 Control de Percepciones

B.2.4.9.1 El sistema deberá manejar la captura de percepciones por número de empleado y conceptos. Las percepciones consideradas son:

B.2.4.9.1.1 Compensaciones.

B.2.4.9.1.2 Horas extras.

B.2.4.9.1.3 Retroactivos.

B.2.4.9.1.4 Ayuda de gastos de defunción.

B.2.4.9.1.5 Devoluciones.

B.2.4.9.2 El sistema deberá permitir que las clases de percepciones sean definidas por el usuario en forma ilimitada, así como sus políticas de aplicación.

B.2.4.9.3 El sistema deberá manejar la opción de registrar las percepciones una sola vez, por un periodo de tiempo o permanentemente.

B.2.4.9.4 El sistema deberá emitir alertas de percepciones próximas a vencer y vencidas.

#### B.2.4.10 Control de Deducciones

B.2.4.10.1 El sistema deberá manejar la captura de deducciones por número de empleados y conceptos. Las deducciones consideradas son:

B.2.4.10.1.1 Seguros.

B.2.4.10.1.2 Préstamos.

B.2.4.10.1.3 Créditos.

B.2.4.10.1.4 Descuentos.

B.2.4.10.1.5 Inasistencias.

B.2.4.10.2 El sistema deberá permitir que las clases de deducciones sean definidas por el usuario en forma ilimitada.

B.2.4.10.3 El sistema deberá manejar la opción de registrar las deducciones una sola vez, por un periodo de tiempo o permanentemente.

B.2.4.10.4 El sistema deberá emitir alertas de deducciones próximas a vencer y vencidas.

B.2.4.10.5 Para el caso de inasistencias el sistema deberá permitir la captura manual, importación desde archivo con formato csv, así como desde el Sistema de Control de Asistencia existente.

#### B.2.4.11 Comparativos de Nómina

El sistema deberá contar con una opción para generar los siguientes comparativos:

B.2.4.11.1 Movimientos de Personal.

B.2.4.11.1.1 Altas en Nómina actual.

B.2.4.11.1.2 Bajas en Nómina anteriores.

B.2.4.11.1.3 Cambios de Categorías.

B.2.4.11.1.4 Diferencia de Importes.

B.2.4.11.1.5 Nómina Actual TOTALES.

B.2.4.11.1.6 Nómina Anterior TOTALES.

B.2.4.11.1.7 Nómina Actual DETALLE.

B.2.4.11.1.8 Nómina Anterior DETALLE.

B.2.4.11.2 Comparativo General.

B.2.4.11.3 Comparativo por Tipo de Nómina.

B.2.4.11.3.1 Sindicalizado.

B.2.4.11.3.2 Confianza.

B.2.4.11.3.3 Eventuales.

B.2.4.11.3.4 Pensión Humanitaria.

B.2.4.11.3.5 Relación Administrativa.

B.2.4.11.3.6 Incapacitados de Confianza.

B.2.4.11.3.7 Incapacitados por Edad.

B.2.4.11.3.8 Compensacione

### B.2.5 Requerimientos No Funcionales

#### B.2.5.1 Ambiente de Operación

B.2.5.1.1 Servidor de aplicaciones.

IIS 8.0 sobre Windows Server 2012

#### B.2.5.2 Restricciones de Diseño e Implementación

B.2.5.2.1 Base de datos.

El sistema utilizará como base de datos DB2 v10.5 y deberá ser desplegada en la infraestructura del GOBIERNO DE MEXICALI.

La región de la base de datos debe ser Latinoamérica/México.

B.2.5.2.2 Lenguaje de programación.

El lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo del sistema será C# con Framework 4.5 en ambiente de desarrollo Visual Studio Professional 2013.

En caso de considerarse necesario la utilización de controles adicionales, deberán ser los contenidos en DevExpress versión 16.1.

En caso de ser necesaria la incorporación de componentes de software adicional para el mejor funcionamiento del sistema, la licencia correspondiente deberá estar incluida en el costo del proyecto.

El proyecto deberá atender los estándares del GOBIERNO DE MEXICALI de nomenclatura de base de datos (procedimientos, triggers, índices, llaves primarias, llaves foráneas) y de programación por capas, considerando la capa de presentación, la de negocios y la de datos.

Asimismo, los documentos digitalizados incorporados a través del sistema, deben ser organizados fuera de la carpeta del proyecto.

El proyecto debe funcionar en el explorador de Internet Chrome.

Debe incorporar un log para identificar fallas y los controles que las originan.

Se debe evitar incluir directamente en código valores parametrizables, como correos electrónicos, fechas de cierre, puestos, etc.

#### B.2.5.3 Interfaces de Usuario

Las interfaces del sistema deberán conservar los requerimientos mínimos de diseño necesarios para cumplir con la imagen institucional del GOBIERNO DE MEXICALI.

#### B.2.5.4 Interfaces de Software

B.5.4.1 Integración de Sistemas.

La integración con otros sistemas deberá ser a través de servicios web preferentemente y por base de datos en una segunda instancia.

#### B.2.5.5 Confiabilidad

El sistema deberá garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada podrá ser consultada y actualizada permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta y las actividades del sistema.

#### B.2.5.6 Confidencialidad

La información administrada por el sistema deberá tomar las medidas preventivas y reactivas para prevenir la divulgación de la información a personas o sistemas no autorizados.

#### B.2.5.7 Integridad

El sistema deberá ser construido de tal forma que se mantenga los datos libres de modificaciones no autorizadas.

#### B.2.5.8 Migración de Datos

La información a migrar será conformada por los datos requeridos para iniciar la operación, y continuar con el pago de la nómina.

Así mismo se deberán realizar cálculos paralelos entre el sistema actual y el nuevo sistema las veces que sean necesarias para asegurar que se obtenga la misma información, así como asegurar los trabajos del cierre de ejercicio fiscal 2018, se deberán proporcionar los elementos de guía y asesoría necesaria para la realización de esta actividad del proyecto.

La migración de datos deberá de contener al menos los siguientes elementos:

B.2.5.8.1 Estrategia de preparación, calidad y formato de datos a migrar en la aplicación.

B.2.5.8.2 Metodología de depuración y preparación de información.

B.2.5.8.3 Asesoría para la preparación y prueba de migración.

Se deberá presentar un plan de estrategia de migración de datos dentro del plan del proyecto.

#### B.2.5.9 Implantación

Para asegurar la adopción del software se deberá contemplar lo siguiente:

B.2.5.9.2 Implementar los procesos de pruebas para revisar y confirmar que la adecuación e inclusión de datos de réplica de producción generen la información en pantalla o impresa de acuerdo a los requerimientos.

B.2.5.9.3 Llevar procesos paralelos de pruebas a la producción de datos de por lo menos dos meses para asegurarse que los cálculos sean correctos.

B.2.5.9.4 Se considera que el proceso definitivo ha sido validado por el GOBIERNO DE MEXICALI una vez que el representante del proyecto firme de recibido a entera satisfacción las nóminas paralelas de prueba descritas en el párrafo anterior.

Se deberá de presentar un plan de implantación dentro del plan del proyecto.

# C Análisis

## C.1 Objetivo General

Obtener información de los procesos que realizan en la operación actual, requerimientos funcionales y no funcionales que satisfagan las necesidades del usuario, además de apoyar a cumplir los objetivos del proyecto, y sirva como base para la etapa de diseño.

## C.2 Actividades

Se deberá brindar los servicios profesionales, que le permitan especificar el entendimiento de los procesos, necesidades de negocio e identificación de interesados clave en la operación de los módulos del software de nómina.

El análisis de los requerimientos pretende identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, y criterios de aceptación. Dicho análisis deberá enfocarse en una metodología ágil y para lograrlo como mínimo realizar las siguientes actividades:

C.2.1	Realizar sesiones de trabajo con los usuarios o interesados clave para recabar información de los procesos y flujos de trabajo relacionados con los requerimientos y necesidades identificadas.

C.2.2	Revisar en conjunto con los usuarios claves los sistemas, reportes, archivos y base de datos que utilizados actualmente en los procesos relacionados con los requerimientos y necesidades identificadas.

C.2.3	Entrevistar a personal experto en la materia, tanto personal interno y externo a la organización.

## C.3 Entregables

Se deberán considerar como mínimo los siguientes entregables:

### C.3.1 Relación de Historias de Usuarios

Documento con el detalle de las historias de usuario definidas entre las partes interesadas por parte del GOBIERNO DE MEXICALI.

### C.3.2 Resultados del análisis

Presentación ejecutiva de hallazgos encontrados en los procesos y documento de visión de la solución.

# D Diseño

## D.1 Objetivo General

Establecer los términos de referencia del diseño de la solución tecnológica en hardware y software, arquitectura tecnológica, modelo de datos y gestión documental, así como los procesos que serán utilizados como referencia en la construcción del Sistema.

## D.2 Actividades

Se deberán especificar los términos del diseño de la solución relacionados con los procesos tecnológicos, modelo de arquitectura tecnológica, modelos de datos y gestión documental, los cuales establecerán las líneas bases sobre las que se estarán implementando las soluciones que darán soporte a los procesos del GOBIERNO DE MEXICALI, relativos al alcance del proyecto.

Dicha solución deberá enfocarse en un modelo arquitectónico que cumpla con el análisis y ayude a cumplir con los objetivos de negocio, para lograrlo como mínimo realizar las siguientes actividades:

D.2.1 Determinar las aplicaciones de negocios, las fuentes de datos y documentos, identificando con esto, las necesidades e implicaciones generadas para la limpieza y migración de la información actual.

D.2.2	Generar diagramas que describen la arquitectura tecnológica esperada. Éstos deberán enlistar los componentes tecnológicos esperados, aplicaciones, repositorios de datos y repositorio de documentos, componentes de integración, componentes de infraestructura tecnológica.

D.2.2.1 Identificar la interacción entre los componentes tecnológicos y el comportamiento de interacción entre ellos.

D.2.2.2 Realizar una descripción de todos los componentes necesarios para construir la arquitectura tecnológica del Sistema.

D.2.2.3 Detallar los volúmenes de operación y elementos de dimensionamiento de acuerdo con el tipo de procesos, usuarios, tamaños estimados de cargas iniciales, volúmenes de transacciones esperadas, cantidad de documentos y/o expedientes procesados.

D.2.3	Diseñar un sistema con un modelo lo suficientemente robusto para soportar las funcionalidades del Sistema.  El modelo debe ser eficiente y eficaz, garantizando los niveles de servicio requeridos, que a su vez, resulten en mejores niveles de atención a los actores.

## D.3 Entregables

Se deberá considerar como mínimo los siguientes entregables:

### D.3.1	Comprobación de Rastreabilidad

Se deberá indicar la trazabilidad de las características de alto nivel, los requerimientos específicos, las historias de usuario, y las pantallas funcionales dentro del sistema.

### D.3.2	Especificación de Integración de Servicios y Procedimientos Almacenados

D.3.2.1 Se deberá documentar la información que proporciona el servicio, sus atributos y la fuente de datos que consumen. Por mencionar un ejemplo SOA (Arquitectura Orientada a Servicio).

D.3.2.2 Deberá contemplar las operaciones y funcionalidad relevante en las reglas de negocio del sistema dentro de un procedimiento almacenado.

### D.3.3	Especificación de Interfaces de Usuario con Roles Asociados (Manual de Usuarios)

Deberá contener las opciones y funciones a manera de guía que ayuda al usuario final en el uso correcto del sistema.

### D.3.4	Diseño de Arquitectura de Software Implementado

Se deberá definir las estructuras que componen la arquitectura, considerar patrones de diseño mediante diagramas que contengan información adicional que apoya en la compresión de dichos diagramas.

### D.3.5	Modelo Relacional de Base de Datos

Se deberá documentar el tipo de relación entre las tablas y vistas, así como, los atributos y el tipo de dato de cada tabla de la base de datos.

### D.3.6	Diccionario de Base de Datos

Describe de manera general el tipo de información que se registra en las tablas y atributos de la base de datos.

### D.3.7	Código Fuente

Se requiere la entrega del código fuente. Con la información técnica y capacitación para el entendimiento completo del código fuente y el desarrollo del sistema.

### D.3.8 Manual de Operación

Describe los pasos a realizar para mantener el sistema operando, tales como accesos a servidores, comandos para ejecutar aplicaciones, comandos para realizar respaldos, ubicación de documentos o scripts para brindar un servicio.

# E Administración de la infraestructura de procesamiento

## E.1 Objetivo General

Brindar los servicios profesionales, que le permitan proponer los elementos tecnológicos, así como emplear las mejores prácticas de integración y entrega continua con el fin de asegurar las entregas del proyecto en tiempo, calidad, robustez e interoperabilidad.

## E.2 Actividades

La solución deberá enfocarse en un modelo de arquitectura tecnológica, modelos de datos y modelo de gestión en el proceso de desarrollo y despliegue que establezcan las líneas bases sobre los cuales se estarán implementando en el desarrollo. Dentro de las prácticas requeridas para el componente de integración y entrega continua se enlistan las siguientes actividades:

### E.2.1 Integración Continua

#### E.2.1.1 Versionamiento de código

Se debe de administrar el versionamiento del código en el que cada directorio de trabajo sea:

E.2.1.1.1 Un repositorio que sea una copia completa del proyecto o código con historial independiente de acceso de red o un servidor central.

E.2.1.1.2  Esquema de versionamiento que contemple la etapa de desarrollo, pruebas y puesta en producción

E.2.1.1.3 Además se requiere que las bases de datos pueden estar bajo un sistema de control de versiones.

#### E.2.1.2 Compilación y construcción de proyectos de software

E.2.1.2.1 Reconocer los componentes tecnológicos que forman la arquitectura actual del GOBIERNO DE MEXICALI.

E.2.1.2.2 Compilar en un único punto el código del proyecto para asegurar la continuidad del desarrollo.

#### E.2.1.3 Pruebas

Realizar pruebas al momento de desarrollar el sistema para:

E.2.1.3.1 Asegurar el funcionamiento y calidad del proyecto utilizando pruebas de integración, funcionales o de carga.

E.2.1.3.2 Establecer la metodología de pruebas que se estará utilizando una vez implementado el sistema.

#### E.2.1.4 Automatización de despliegues en producción del sistema

Se deberá contar con un servidor de integración continua con el fin de:

E.2.1.4.1 Contar con un proceso de despliegue del código que considere un entorno para pruebas y otro para producción.

E.2.1.4.2 Preparar y automatizar los despliegues en producción para recibir retroalimentación más rápido.

#### E.2.1.5 Gestión de base de datos y respaldos

Dar el seguimiento y gestión al realizar cambios en el modelo de datos, lo cual se cumple con:

E.2.1.5.1 Examinar los requerimientos de información para el GOBIERNO DE MEXICALI que contemple los siguientes rubros:

E.2.1.5.1.1 Identificación de fuentes de datos.

E.2.1.5.1.2 Requerimientos de estándares de datos, información y manejo de contenido.

E.2.1.5.2 Recabar las necesidades que el GOBIERNO DE MEXICALI tiene en relación al manejo de su información.

E.2.1.5.2.1 Identificar la capacidad que tiene la tecnología actual para soportar un almacén de datos.

E.2.1.5.3 Establecer el esquema de respaldos y generar respaldos al menos de forma local.

E.2.1.5.4 Gestionar los cambios de la base de datos.

E.2.1.5.5 Desarrollar estrategias de recuperación del sistema.

### E.2.2 Entrega Continua

Se deberá contar con herramientas y procedimientos estandarizados que permitan al equipo de desarrollo la implementación de cambios o incrementos en el código durante las etapas de desarrollo, pruebas y despliegue en producción.

#### E.2.2.1 Entornos virtualizados

Configurar los componentes tecnológicos considerando un entono de virtualización de servidores por medio de VMware, arquitectura actual del GOBIERNO DE MEXICALI, documentando:

#### E.2.2.2 Gestión de la configuración de servidores

E.2.2.2.1 Modificar archivos de configuración de la aplicación, servicios y sistema operativo del servidor para su adecuado funcionamiento dentro de la infraestructura del GOBIERNO DE MEXICALI.

E.2.2.2.2 Presentar una herramienta para la gestión de la configuración de los servidores.

E.2.2.2.3 Versionar la configuración de los servidores.

E.2.2.2.4 Aprovisionar en la configuración de los servidores qué software, paquetes y servicios debe tener el servidor para que sea ejecutado el sistema.

#### E.2.2.3 Bitácora de eventos (logs)

Durante la ejecución del proyecto se deberá revisar periódicamente los eventos presentados en los servidores del GOBIERNO DE MEXICALI durante el transcurso del desarrollo del proyecto:

E.2.2.3.1 Manejar una bitácora de eventos dentro de la aplicación.

E.2.2.3.2 Obtener y almacenar los acontecimientos de las salidas de todos los procesos y servicios que se encuentran en ejecución en el servidor.

E.2.2.3.3 Analizar los registros del comportamiento de la aplicación y presentarlos en el reporte del estado en que se dejan los servidores.

E.2.2.3.4 Presentar algún sistema de indexación de registro y análisis como Logstach, Graylog, Logentries o Fluentd.

#### E.2.2.4 Monitoreo continuo

Durante la ejecución del proyecto se deberá permitir que el GOBIERNO DE MEXICALI tenga la flexibilidad para la introspección del comportamiento del sistema y los recursos de procesamiento utilizados en periodos de tiempo.

E.2.2.4.1 Configurar un sistema de monitoreo para conocer el estatus del servidor donde está hospedada el sistema, como pueden ser Cacti, Nagios, Zabbix, etc.

E.2.2.4.1.1 El sistema de monitoreo deberá mostrar el estatus del CPU, memoria, tasa de transferencia de la tarjeta de red, tiempo de actividad, etc.

E.2.2.4.1.2 Agregar los servidores que estén relacionados con el proyecto.

E.2.2.4.1.3 Registrar hallazgos encontrados durante el monitoreo.

E.2.2.4.1.4 Periodo de configuración para el monitoreo de la disponibilidad de los servicios.

E.2.2.4.1.5 Envío de alerta en caso de un problema.

## E.3 Entregables

Se deberán realizar los siguientes entregables:

E.3.1 Diagrama del flujo de integración y entrega continua empleada en el proyecto.

E.3.1.1 Listado de herramientas y aplicaciones utilizadas o requeridas para el funcionamiento del sistema, así como las licencias que estos manejan.

E.3.2 Scripts para respaldos, configuración e instalación de la aplicación.

E.3.3 Archivos de configuración generados durante el proyecto.

E.3.4 Manuales técnicos de procedimientos empleados en los servidores.

E.3.5 Repositorio del proyecto o código fuente que sea una copia completa para su futuro mantenimiento.

E.3.6 Que se estén generando los respaldos del sistema y base de datos.

E.3.7 Reporte del estado en que se dejan los servidores.

E.3.7.1 Eventos y salud de los servidores.

# F Administración del Proyecto

## F.1 Objetivo General

Gestionar el proyecto y llevar a cabo la administración de los esfuerzos y los recursos para lograr los objetivos establecidos, así como del control de la implantación y la calidad de los entregables usando metodologías relacionadas con PMI, Scrum y CMMI.

## F.2 Actividades

Establecer las actividades que apoyen al cumplimiento del proyecto en tiempo y forma siguiendo los planes establecidos en las propuestas sometidas en la presente licitación.

### F.2.1 Actividades Fase de Planeación

#### F.2.1.1  Plan de trabajo

Proporcionar un plan de trabajo donde se identifique y desglosen las características a completar durante cada una de las fases de desarrollo, las cuales deberán contener los tiempos y esfuerzos necesarios para concluir cada una de las etapas del proyecto y siguiendo una metodología ágil de desarrollo.

F.2.1.1.1 Listado de características y criterios de aceptación

Listar y gestionar las características y los criterios de aceptación que se definirán conforme se ejecuten avances del proyecto (sprints).

F.2.1.1.2 Calendario del proyecto

Generar y mantener un calendario de desarrollo del ciclo de vida del proyecto en donde se establezcan:

F.2.1.1.2.1 Hitos del proyecto.

F.2.1.1.2.2 Avances de desarrollo y despliegue.

F.2.1.1.2.3 Fechas de inicio y terminación para cada rubro.

F.2.1.1.3 Plan de comunicación

Generar y mantener un plan de comunicación del proyecto con la información de:

F.2.1.1.3.1 Medios de comunicación.

F.2.1.1.3.2 Fecha o Periodicidad de la comunicación.

F.2.1.1.3.3Tiempos compromiso de atención de solicitudes de cambios o reportes de incidentes (Crítico, medio ó bajo)

F.2.1.1.4 Listado de riesgos

Generar y mantener una gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto, en donde se incluirá:

F.2.1.1.4.1 Análisis de impacto.

F.2.1.1.4.2 Plan de acción.

F.2.1.1.4.3 Fecha de expiración del riesgo.

F.2.1.1.5 Gestión de cambios

Generar un proceso de gestión de cambios para el proyecto en donde se establezca:

F.2.1.1.5.1 Criterios para establecer el Comité de Control de Cambios.

F.2.1.1.6.2 Proceso para recabar las solicitudes de cambio.

F.2.1.1.6.3 Criterios para analizar y presentar el cambio.

F.2.1.1.6.4 Políticas para someter un cambio a validación.

F.2.1.1.6 Detalle de interesados

Generar y mantener la lista de Interesados del proyecto, con el cual se identifiquen y gestionen las expectativas, objetivos, roles y actividades de cada uno en el proyecto.

F.2.1.1.7 Desglose de Estructura de Trabajo

Generar y mantener un listado de actividades que complementen cada uno de los requerimientos, esto con la finalidad de asignar tareas a los desarrolladores.

F.2.1.1.8 Plan de pruebas funcionales

F.2.1.1.9.1 Definir casos y datos para pruebas funcionales

F.2.1.1.9.2 Definir usuarios finales para realizar pruebas funcionales

F.2.1.1.9.3 Documentar resultado de pruebas funcionales

### F.2.2 Actividades Fase de Ejecución

#### F.2.2.1  Reuniones del proyecto

Durante la vida del proyecto llevar a cabo reuniones que apoyen a la administración y control del mismo. Las reuniones deberán cumplir con los siguientes objetivos:

F.2.2.1.1 Acordar las características a implementar para el Sprint, detección de riesgos y acuerdos.

F.2.2.1.2 Dar a conocer el estatus del proyecto, presentar avance, recolectar solicitudes de cambio, programar acciones siguientes y confirmar agenda.

F.2.2.1.3 Acordar con el Equipo de Trabajo interno las prioridades e identificar riesgos.

#### F.2.2.2 Administración de la documentación

Generar y resguardar la documentación durante el ciclo de vida del proyecto, dicha información deberá:

F.2.2.2.1 Versionarse.

F.2.2.2.2 Gestionar restricción de Edición o Vista.

F.2.2.2.3 Respaldarse.

Adicional a esto se deberá mantener un acceso confiable de la información para el equipo del proyecto ya sea de forma local o en la nube con una estructura definida para su fácil ubicación.

#### F.2.2.3 Gestión de actividades

Administrar de manera eficiente y eficaz las actividades de desarrollo para cada Sprint en donde el equipo de desarrollo pueda:

F.2.2.3.1 Conocer las tareas asignadas.

F.2.2.3.2 Criterios de aceptación para cada característica.

F.2.2.3.3 Prioridad de las actividades a desarrollar.

#### F.2.2.4 Gestión de pruebas de calidad

Llevar a cabo pruebas de calidad de las características identificadas como críticas durante el desarrollo, así como también el identificar y dar seguimiento a los incidentes, defectos (bugs) u observaciones derivadas de dichas pruebas.

### F.2.3 Actividades Fase de Monitoreo y Control

Establecer procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes, para ello deberá establecer:

#### F.2.3.1  Reporte de indicadores del proyecto

Establece un monitoreo en base a los principales indicadores del proyecto, de los cuales deberá incluir:

F.2.3.1.1 Gráfica de avance efectivo (Burndown) de Desarrollo (Sprint).

F.2.3.1.2 Reporte de Características a Desarrollar por avance (Sprint).

#### F.2.3.2 Control de cambios

Establecer y gestiona de manera eficiente y eficaz las actividades de control de cambios de manera que cumpla con:

F.5.2.1 Análisis de impacto de los cambios.

F.5.2.2 Presentar el impacto de los cambios para su validación.

F.5.2.3 Seguimiento del cambio durante su ciclo de vida.

### F.2.4 Actividades Fase de Cierre

Generar documentación formal que indica la terminación del proyecto o fase y la transferencia de los entregables completos del proyecto o fase.

#### F.2.4.1  Entregas Programadas

Reportar el listado de Características Desarrolladas que se encuentran terminadas para su validación de acuerdo al F.2.1.1.3 Plan de comunicación.

## F.3 Entregables

Se deberá considerar como mínimo los siguientes entregables:

### F.3.1  Fase de inicio

F.3.1.1 Descripción de proyecto.

F.3.1.2 Calendario de alto nivel

### F.3.2. Plan de proyecto

F.3.2.1 Características de la solución.

F.3.2.2 Calendario del proyecto

F.3.2.3 Plan de comunicación.

F.3.2.4 Listado de riesgos.

F.3.2.5 Presentación del plan de proyecto.

### F.3.3 Fase de ejecución

F.3.3.1 Minutas de acuerdos.

F.3.3.2 Listado de riesgos y asuntos críticos actualizado.

F.3.3.3 Minutas seguimiento operativo.

F.3.3.4 Minuta de seguimiento ejecutivo.

### F.3.4 Fase de monitoreo y control

F.3.4.1 Evidencia de las revisiones de calidad.

F.3.4.2 Seguimiento de observaciones.

F.3.4.3 Reportes de avance con métricas actualizadas del proyecto.

### F.3.5 Fase de cierre

F.3.5.1 Documento de aceptación parcial.

F.3.5.2 Documento de aceptación final.

# G Garantía y vicios ocultos

## G.1 Tiempo de garantía

Los servicios de desarrollo del sistema deberán contar con una garantía contra fallas atribuibles al diseño, desarrollo y/o vicios ocultos, por un periodo de un año natural a partir de la fecha de firma del Documento de Aceptación Final.

## G.2 Vicios ocultos

Los vicios ocultos para este contrato de servicios, se definen como aquellos que reúnan las calidades siguientes:

- Haber existido al tiempo de la entrega final del desarrollo del sistema solicitado.

- Ser tales, que el desarrollo del sistema contratado no sirva para su uso natural o sirva imperfectamente, de manera que sea presumir que conociéndolos el Gobierno de Mexicali no hubiera realizado la aceptación final.

El Project Management Institute establece conocimiento y estándares para asegurar el éxito en la implementación de proyectos, así como también certificación de administradores e investigación de nuevo conocimiento.

El Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa.

Capability Maturity Model Integration y se refiere a los modelos que contienen las mejores prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos.

Sprint, es un intervalo prefijado durante el cual se crea un incremento de producto "Hecho o Terminado" utilizable, potencialmente entregable y es un concepto utilizado en la filosofía Scrum de desarrollo de Software.